**Zeiteinteilung Umbaumaßnahmen**

**Projekt 1 Sanierung des Dressurplatzes**

3 Wochen im April

**Projekt 2 Sanierung der Paddocks**

2 Wochen im April

**Projekt 3 Sanierung Mehrzweckraum**

11 Wochen von Mai-Juli

**Projekt 4 Bau Freilandunterstand**

8 Wochen im Mai-Juli

**Projekt 5 Sanierung der Dungplatte incl. Trocknung**

5 Wochen im Mai-Juli

**Projekt 6 Sanierung der Schulpferdeboxen**

2 Wochen Ende Juli